**Администрация городского поселения «Могойтуй»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 марта 2023 года № 44

пгт. Могойтуй

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй», утвержденную постановлением Администрации городского поселения «Могойтуй» от 05 июня 2014 года № 62**

В соответствии с частями 5,6 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом городского поселения «Могойтуй» администрация городского поселения «Могойтуй»

**постановляет:**

1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального обнародования.

Глава городского поселения Р.Н. Дарижапов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | Приложение № 1 | | | |
|  | |  | |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | | | |
|  | |  | |  | общего имущества в многоквартирных домах, | | | |
|  | |  | |  | расположенных на территории городского поселения " Могойтуй" | | | |
|  | |  | |  | утвержденной постановлением Администрации городского поселения "Могойтуй" | | | |
|  | |  | |  | от "05 " июня 2014 года №62 (в редакции постановления Администрации городского поселения "Могойтуй" от 24 марта 2023 № 44) | | | |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй» в отношении которых на период реализации** | | | | | | | | |
| **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** | | | | | | | | |
| **Могойтуйского района, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 2 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 3 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | | | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 4 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 5 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 6 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 7 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | | | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 8 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 9 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 10 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 11 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 12 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 13 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 14 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 15 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 16 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 17 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 18 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 19 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 20 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 21 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 22 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 23 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 24 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 25 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 26 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 27 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 28 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 29 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 30 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 31 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 32 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | | | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 33 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | | | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 34 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 35 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 36 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 37 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 38 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 39 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 40 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 41 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 42 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 43 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 44 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 45 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 46 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 47 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 48 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 49 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 50 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 51 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 52 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 53 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | | | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 54 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 55 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 56 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 57 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 58 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 59 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | | | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 60 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | | | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 61 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 62 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 63 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 64 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | | | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 65 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 66 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 67 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 68 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | | | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 69 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 70 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 71 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 72 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | | | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 73 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 74 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 75 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 76 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | | | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 77 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | | | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 78 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 79 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 80 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | | | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 81 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | | | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 82 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | | | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 83 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 84 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 85 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 86 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 87 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 88 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 89 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 90 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | | | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 91 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 92 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2035-2037 |
| 93 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2035-2037 |
| 94 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 95 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 |
| 96 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 97 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 98 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 99 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | | | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 100 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 101 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 102 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 103 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 104 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 105 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 106 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 107 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 108 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |