**Администрация городского поселения «Могойтуй»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 декабря 2020 года № 153

пгт. Могойтуй

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй», утвержденную постановлением Администрации городского поселения «Могойтуй» от 05 июня 2014 года № 62**

В соответствии со статьей 37 Устава городского поселения «Могойтуй», со статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК, частью 8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Забайкальского края от 27.10.2020 года № 443 «О внесении изменений в приложение № 1 к Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй»,

**постановляет:**

* 1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Могойтуй» от 05 июня 2014 года №62 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского поселения «Могойтуй» от 25 декабря 2015 года №371, от 24.08.2017 года № 137, от 28.09.2017 года № 166, от 15.11.2019 года № 151) следующие изменения:

Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

* 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по имуществу и земельным отношениям администрации городского поселения «Могойтуй» Цыдыпову А.М.
  2. Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации городского поселения «Могойтуй» и официальном сайте городского поселения «Могойтуй» www. могойтуй.рф .

И.о. главы городского поселения Т.С. Попова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Могойтуй» от 05.06.2014 года № 62от 08 июня 2018 года № 95(в редакции постановления администрации городского поселения «Могойтуй»  от 15.11.2019 года № 151, от 25.03.2020 года № 39, 21.12.2020 года № 153) | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Могойтуй», в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  |  | (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского поселения «Могойтуй» от 25.12.2015 года № 371, от 24.08.2017 года № 137, от 28.09.2017 года № 166, от 15.11.2019 года № 151, 25.03.2020 года № 39, 21.12.2020 года № 153) | |  |
| № п/п | Городское поселение | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 2 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 3 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 4 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 5 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 6 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 7 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 8 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 9 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 10 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 11 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 12 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 13 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 14 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 15 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 16 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 17 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 18 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 19 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 20 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 21 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 22 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 23 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 24 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 25 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 26 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 27 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 28 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 29 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 30 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 31 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 32 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 33 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5б | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 34 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 35 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 36 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 37 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 38 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 39 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 40 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 41 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 42 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 43 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 44 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 45 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 46 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 47 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 48 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 49 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 50 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 51 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 52 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 53 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 54 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 55 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 56 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 57 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 58 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 59 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 60 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 61 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 62 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 63 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 64 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 65 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 66 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 67 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 68 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4б | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 69 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 70 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 71 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 72 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 4в | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 73 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 74 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 75 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 76 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 77 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 78 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 79 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 80 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 81 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 82 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Малиновского, д. 33 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 83 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 84 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 85 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 86 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 87 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 88 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 89 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 90 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Номоконова, д. 41б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 91 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 92 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2035-2037 |
| 93 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2035-2037 |
| 94 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 95 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 |
| 96 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 97 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 98 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 99 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 1б | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 100 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 101 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 102 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 103 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 104 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 105 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 106 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 107 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 108 | р-н. Могойтуйский | пгт. Могойтуй, ул. Чкалова, д. 8б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |