**Администрация городского поселения «Могойтуй»**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 23 декабря 2019 года № 178

пгт. Могойтуй

**Об утверждении муниципальной Программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, благоустройство, озеленение и санитарная очистка на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Могойтуй», администрация городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, благоустройство, озеленение и санитарная очистка на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы-начальника отдела по муниципальному хозяйству

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава городского поселения Ч.Б. Дугаров

Исп. гл. спец. арх. Барадиев Э.Б. тел. 2-22-30

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения

«Могойтуй»

от 23.12.2019 №178

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, благоустройство, озеленение и санитарная очистка на территории городского поселения «Могойтуй» на 2022 – 2022 годы»

1. **ПАСПОРТ**

муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, благоустройство, озеленение и санитарная очистка на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, благоустройство, озеленение и санитарная очистка на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа) |
| 1 | Основание для  разработки Программы | - Гражданский кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Устав городского поселения «Могойтуй» |
| 2 | Наименование заказчика программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| 3 | Основные разработчики программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| 4 | Цель программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения «Могойтуй»  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта;  - Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры;  - Строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;  - Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - Повышение общего уровня благоустройства поселения;  - Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - Организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения;  - Создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий;  - Совершенствование эстетического вида;  - Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| 5 | Основные задачи  Программы | - создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения ГП «Могойтуй»;  - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения различного функционального назначения;  - обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;  - устойчивое развитие и функционирование поселения, строительство сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения;  -защита интересов населения городского поселения «Могойтуй» в обеспечении благоприятных условий проживания, ограничения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду градостроительными средствами, улучшения экологической обстановки, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения и прилегающих территорий и сохранения объектов культурного и природного наследия;  - развитие территориальных зон и планирование развитий территорий размещения объектов капитального строительства, для муниципальных нужд;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);  - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников на территории поселения;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;  - защита интересов граждан и юридических лиц (собственников, землепользователей и арендаторов) в связи с градостроительной деятельностью на принадлежащих им земельных участках;  - привлечение предприятий, организаций, учреждений жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства городского поселения «Могойтуй» |
|  | Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | Успешная реализация программы предполагает:  - ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории посёлка;  - обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках;  - улучшение санитарного состояния территории городского поселения;  - повышение уровня комфортности и безопасности в местах массового отдыха населения;  - вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения.  Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на территориях городского поселения, повышении уровня культуры жителей посёлка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства |
| 6 | Сроки и этапы реализации Программы | 2020 – 2022 годы |
| 7 | Исполнители основных мероприятий программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
|  | Соисполнители муниципальной программы | - юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;  - ТОС, управляющие компании, товарищества собственников жилья;  - муниципальные предприятия городского поселения «Могойтуй»;  - инвесторы, добровольцы, волонтеры, граждане поселения. |
| 8 | Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования в целом по Программе за счет средств бюджета городского поселения – 24310,90 тыс. рублей.  в том числе по годам реализации:  на 2020 год – 7554,10 тыс. рублей;  на 2021 год – 8906,90 тыс. рублей;  на 2022 год – 7849,90 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории городского поселения;  2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами;  3. Улучшение санитарного и технического состояния территории городского поселения;  4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению архитектурного и эстетического облика поселения.  5. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  6. Определение перспективы улучшения благоустройства городского поселения «Могойтуй».  7. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  8. Улучшение состояния территорий городского поселения «Могойтуй»;  9. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  10. Совершенствование эстетического состояния территории;  11. Создание зелёных зон для отдыха граждан;  12. Предотвращение сокращения зелёных насаждений |

**2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования городское поселение «Могойтуй»**

Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения «Могойтуй».

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства городского поселения остаются острыми, а именно:

1. Объекты внешнего благоустройства городского поселения «Могойтуй» требуют ремонта или замены;

2. В недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда;

1. Ограниченное количество газонов и цветников, малых архитектурных форм;
2. Недостаточное количество мест массового отдыха населения;

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемы благоустройства городских территорий требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой программы.

**3. Цели, задачи и показатели их достижения**

Основными целями программы являются:

- создание системы комплексного благоустройства городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения;

- создание условий для максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения;

-обеспечение экологической безопасности в городском поселении;

- создание условий для комфортного проживания жителей;

-создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых мероприятий;

- развитие инфраструктуры, направленной на организацию безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения.

В программе рассматриваются следующие основные задачи:

- социально-экономическое развитие поселения, решение по стабилизации и созданию условий для экономического роста;

- развитие отрасли ЖКХ – обеспечение устойчивого функционирования системы, модернизация инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставленных жилищно-коммунальных услуг;

- обустройство территорий внутриквартальной жилой застройки;

- комплексное благоустройство и улучшение эстетического состояния территории городского поселения;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей посёлка к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- устройство газонов и цветников, посадка деревьев и кустарников на территории городского поселения;

- праздничное оформление городского поселения «Могойтуй» к праздничным мероприятиям;

- обустройство мест массового отдыха;

- летнее и зимнее содержание объектов благоустройства;

- устройство, ремонт и содержание малых архитектурных форм детского игрового оборудования;

- санитарная очистка территории городского поселения «Могойтуй» с привлечением организаций и предприятий различных форм собственности, а также жителей на добровольной основе;

- устройство и ремонт контейнерных площадок по сбору ТБО;

- приобретение и установка детских игровых комплексов, игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках городского поселения,

1. **Обобщенная характеристика программных мероприятий**

Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории городского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений и расширению их площади

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Формы и методы реализации программы определяются администрацией городского поселения «Могойтуй».

Механизм управления реализацией программы и контроль над ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия программы;

- предоставление отчета о выполнении программы в состав итогов социально-экономического развития городского поселения «Могойтуй»;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению.

**6. Мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Срок реализации | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | |
| п/п | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство** | | | | | | |
| 1 | Строительство водокачки в мкр. Северный | 2-3 квартал | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |
| 2 | Текущий ремонт мемориального комплекса "Парк Победы», пгт. Могойтуй | 2-3 квартал | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Строительство памятных стел "Аллея славы" на мемориальном комплексе "Парк Победы", пгт. Могойтуй | 2-3 квартал | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Обустройство ледового городка на Центральной площади, пгт. Могойтуй | 4 квартал | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5 | Оборудование системы программно-аппаратного комплекса «Водораздатчик» для дистанционной подачи воды | 2 квартал | 459,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 6 | Текущий ремонт действующих водокачек и водораздаточных пунктов | 1-4 квартал | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Строительство палисадников на территории ГП "Могойтуй" (ул. Комсомольская, Балябина, Зугалайская) | 1-3 квартал | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 8 | Текущий ремонт Центрального стадиона, ул. Зугалайская, пгт. Могойтуй в рамках софинансирования | 2-3 квартал | 1800,0 | 1000,0 | 400,0 | 400,0 |
| 9 | Мероприятия по реализации в рамках Программ ("Комфортная городская среда", План социального развития центров экономического роста", "Доступная среда" и др.) на территории ГП "Могойтуй" на условиях софинансирвания | 1-3 квартал | 5887,2 | 1887,2 | 2000,0 | 2000,0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на производство работ и по видам работ;  Подготовка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы, проведение независимой экспертизы | 1-4 квартал | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Итого по направлению:** | | | **13406,2** | **4110,2** | **5373,0** | **3923,0** |
|  |  | | | | | |
|  | **Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке** | | | | | |
| 13 | Выполнение работ по санитарной очистке района №1 пгт. Могойтуй: микрорайоны Центральный в границах ул. Зугалайская справа, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Птицефабрика | 1-4 квартал | 3162,3 | 1054,1 | 1054,1 | 1054,1 |
| 14,0 | Выполнение работ по санитарной очистке района №2 пгт. Могойтуй: микрорайоны Центральный в границах ул. Зугалайская слева, Северный, Северо-Восточный. | 1-4 квартал | 3315,6 | 1105,2 | 1105,2 | 1105,2 |
| 15,0 | Выполнение работ по санитарной очистке района №3 пгт. Могойтуй: микрорайоны Западный, Юго-Западный, Северо-Западный | 1-4 квартал | 1921,8 | 640,6 | 640,6 | 640,6 |
| 16 | Устройство площадок для мусорных контейнеров | 2-4 квартал | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 17 | Текущий ремонт стеллы "100 лет поселку" и въездного знака ГП "Могойтуй" | 2 квартал | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 18 | Текущий ремонт выгребных ям на территории ГП "Могойтуй" | 1-3 квартал | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 |
| 19 | Текущий ремонт общественных туалетов | 1-3 квартал | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |
| 20 | Выполнение работ по обрезке деревьев на территории городского поселения «Могойтуй» | 1-3 квартал | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| 21 | Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок | 1-3 квартал | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 22 | Соблюдение надлежащего состояния согласно СНиП биотермической ямы (скотомогильник) | 1-3 квартал | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 23 | Мероприятия по санитарной очистке и ремонту ограждений мест захоронений (кладбищ) | 1-3 квартал | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Мероприятия на проведение месячников (весенний, осенний) по санитарной очистке территории поселения; | 1-3 квартал | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 25 | Мероприятия по озеленению парков и территорий предприятия, организации, учреждений ГП «Могойтуй», с поливкой и побелкой деревьев. | 1-3 квартал | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
| 26 | Обработка ядохимикатами зеленых насаждений и химическая обработка крапивы и дикорастущей конопли | 1-3 квартал | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 27 | Противопаводковые мероприятия, очистка водоотводных каналов и лотков, мониторинг дамбы | 1-3 квартал | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **Итого по направлению** |  | **10527,7** | **3224,9** | **3454,9** | **3847,9** |
| **Мероприятия по реализации правил землепользования и застройки** | | | | | | |
| 28 | Мероприятия по упорядочиванию адресного хозяйства и внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости. | 1-3 квартал | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 29 | Мероприятия по установке аншлагов с наименований улиц, переулков и нумерацией домов, зданий и сооружений | 1-3 квартал | 170,0 | 150,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Итого по направлению:** | | | **230,0** | **170,0** | **30,0** | **30,0** |
|  | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на повышение гражданского самосознания и патриотизма,** | | | | | | |
| **оздоровление санитарно-экологического состояния поселка** | | | | | | |
| 30 | Проведение информационной работы по благоустройству и санитарной очистке (буклеты, листовки, объявления и т.д.). | 2-3 квартал | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 31 | Приобретение и установка социальных баннеров | 2-3 квартал | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 32 | Проведение конкурсов и премирование в рамках мероприятий по благоустройству | 1-3 квартал | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 33 | Экологические акции с участием всех организаций, предприятий, учреждений; Молодежные акции. | 2-3 квартал | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 34 | Организация печати статей в СМИ и размещение на сайте городского поселения «Могойтуй» по мероприятиям развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, озеленения и санитарной очистке | 1-4 квартал | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 35 | Поощрение организаций по итогам года за вклад в улучшение санитарно-экологического состояния поселка | 4 квартал | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Итого по направлению:** | | | **147,00** | **49,00** | **49,00** | **49,00** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **24310,90** | **7554,10** | **8906,90** | **7849,90** |

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета городского поселения «Могойтуй».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты | | | |
| всего | 2020 год | 2020 год | 2020 год |
| Бюджет городского поселения «Могойтуй» | **24310,90** | **7554,10** | **8906,90** | **7849,90** |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | Сумма не известна | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Бюджет субъекта (на условиях софинансирования) | Сумма не известна | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Другие источники | - | - | - | - |
| ВСЕГО | **24310,90** | **7554,10** | **8906,90** | **7849,90** |

**8. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация программы будет способствовать социально-экономическому развитию поселения, решению по стабилизации и созданию условий для экономического роста.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства городского поселения «Могойтуй», улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории городского поселение «Могойтуй».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площадей благоустройства в поселении;

- создание зон для отдыха и занятием спортом и физической культурой жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений;

- улучшения внешнего вида поселения

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение протяженности уличного освещения;

- увеличение протяжённости тротуаров и пешеходных дорожек;

- увеличение водоотводных каналов в поселке;

- увеличение малых архитектурных форм;

- увеличение количества детских игровых площадок.

- строительство новых объектов инфраструктуры и благоустройства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_