**Администрация городского поселения «Могойтуй»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 декабря 2021 года № 217

пгт. Могойтуй

**Об утверждении плана-графика по внедрению и предоставлению массовых социально значимых муниципальных услуг**

**администрацией городского поселения «Могойтуй» в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг(функций)»**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474-ФЗ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Уставом городского поселения «Могойтуй», администрация городского поселения «Могойтуй»

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода к предоставлению в электронном формате муниципальных услуг администрацией городского поселения «Могойтуй» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)».

2.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Попову Татьяну Сергеевну, заместителя главы-начальника отдела по социально-экономическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава городского поселения Ч.Б.Дугаров

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения «Могойтуй»

от 22.12.2021 № 217

**ПЛАН-ГРАФИК**

перехода к предоставлению в электронном формате муниципальных услуг администрацией городского поселения «Могойтуй» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Приобретение программного обеспечения VipNet Client | 31.03.2022 | Батомункуев Н.Б. |
| 2. | Настройка программного обеспечения VipNet Client | 30.04.2022 | Батомункуев Н.Б. |
| 3. | Обеспечение настройки сетевой связанности с подключением администрации ГП «Могойтуй» к модулю выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, содержащихся в разделах федерального реестра (ФГС) | 31.08.2022 | Батомункуев Н.Б. |
| 4. | Добавление специалистов администрации ГП «Могойтуй», ответственных за предоставление определенной муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом в группы доступа в профиле федеральной государственной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА) | 31.08.2022 | Батомункуев Н.Б. |
| 5. | получение электронной подписи сотрудниками администрации ГП «Могойтуй», ответственными за подписание результата оказания муниципальной услуги | 30.09.2022 | Специалисты администрации ГП «Могойтуй», ответственных за предоставление определенной муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом |
| 6. | Приведение нормативных правовых актов, в том числе административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в соответствие с описаниями целевых состояний предоставления муниципальных услуг | 30.11.2022 | Цыренова С.Р. |
| 7. | Предоставление муниципальных услуг администрации ГП «Могойтуй» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)» | 31.12.2022 | Специалисты администрации ГП «Могойтуй», ответственных за предоставление определенной муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом |