**Администрация городского поселения «Могойтуй»**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 23 декабря 2019 года № 177

пгт. Могойтуй

**Об утверждении муниципальной Программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения «Могойтуй», администрация городского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы-начальника отдела по муниципальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава городского поселения Ч.Б. Дугаров

Исп. гл. спец. арх. Барадиев Э.Б. тел. 2-22-30

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

ГП «Могойтуй»

от 23.12.2019 № 177

**Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй»**

**на 2020 – 2022 годы»**

1. **ПАСПОРТ**

муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа) |
| 1 | Основание для  разработки Программы | - Гражданский кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Устав городского поселения «Могойтуй». |
| 2 | Наименование заказчика программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| 3 | Основные разработчики программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| 4 | Цель программы | - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий законных прав граждан, на безопасные условия движения по автомобильным дорогам городского поселения «Могойтуй». |
| 5 | Основные задачи  Программы | * совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; * обеспечение охраны жизни здоровья граждан и их имущества; * приведение в соответствие требованиям БДД пешеходных переходов;   - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах городского поселения «Могойтуй»;  - предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств;  - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 6 | Сроки и этапы реализации Программы | 2020 – 2020 годы |
| 7 | Исполнители основных мероприятий программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| 8 | Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования в целом по Программе за счет средств бюджета городского поселения – 22695,70 тыс. рублей.  в том числе по годам реализации:  на 2020 год – 5260,00 тыс. рублей;  на 2021 год – 9612,80 тыс. рублей;  на 2022 год – 9022,80 тыс. рублей. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | * Реализация Программы позволит снизить уровень аварийности на автомобильных дорогах городского поселения «Могойтуй» и сокращение числа ДТП; * формирование правовой культуры населения в сфере безопасности дорожного движения; * формирование положительного общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Актуальность принятия данной программы обусловлена следующими значимыми показателями:

- увеличение общего количества владельцев автотранспортных средств;

- увеличение общего количества дорожно-транспортных происшествий (в том числе с пострадавшими и с материальным ущербом);

- увеличение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествий.

Сохранение высокого уровня аварийности на автомобильных дорогах городского поселения «Могойтуй», в том числе за последние годы объясняется еще и такими факторами, как снижение объемов финансирования на содержание дорог и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Комплексный анализ общего состояния безопасности дорожного движения по городского поселения «Могойтуй» позволяет выделить основные проблемы в обеспечении безопасности дорожного движения:

- не соответствует современным требованиям система спасения и эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи.

- сложившаяся экономическая ситуация в городского поселения «Могойтуй» в частности не позволяет своевременно и в полной мере финансировать работы по ремонту дорожных объектов.

Настоящая Программа направлена на снижение уровня аварийности, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на дорогах городского поселения «Могойтуй» на обеспечение более высокого уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, правонарушений и их последствий. Программа предусматривает решение задач по сохранению жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защите их законных интересов, а также интересов общества и государства в целом.

**3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы**

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения в городского поселения «Могойтуй», обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- приведение в соответствие требованиям БДД пешеходных переходов;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах поселения.

Этапы и сроки реализации Программы на 2020 – 2022 годы.

Программа реализуется в течение 3-х лет в один этап, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Программы.

**4. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий является совокупностью мер заинтересованных организаций и учреждений, направленных на обеспечение безопасности движения автотранспортных средств и граждан на дорогах городского поселения «Могойтуй», осуществление которых в рамках текущего финансирования не предусматривается возможным.

Мероприятия, направленные на реализацию заявленных в Программе целей и задач, носят системный характер и объединение по следующим направлениям:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- организационно – планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- освещение целей программы, проводимых мероприятий в средствах массовой информации.

Комплексная реализация мероприятий по каждому из направлений позволит повысить эффективность текущей деятельности по обеспечению участников дорожного движения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Срок реализации | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | |
| п/п | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Организационно – планировочные и инженерные меры,** | | | | | | |
| **направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонтно-восстановительные работы (ямочный ремонт) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования на территории ГП «Могойтуй» в 2 этапа. | 2-3 квар  тал | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2 | Текущий ремонт и установка дорожных знаков на территории ГП «Могойтуй» | 2 квар  тал | 741,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 |
| 3 | Текущий ремонт и обновление горизонтальной дорожной разметки (осевая линия 1.1.,1.5.,1.6.) автомобильных дорог на территории ГП «Могойтуй» специализированным маркировочным автотранспортом | 3 квар  тал | 854,5 | 284,8 | 284,8 | 284,8 |
| 4 | Текущий ремонт и обновление горизонтальной дорожной разметки 1.14.1. «Пешеходный переход» с желтым заполнением и 1.25. «Искусственная неровность» на территории ГП «Могойтуй» в весенне и осенние периоды | 2-3 квар  тал | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 5 | Текущий ремонт и проведение планировки (грейдерование) откосов, канав восстановление горизонталей автомобильных дорог | 2-3 квар  тал | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 6 | Текущий ремонт и установка дорожных бордюр, барьерных ограждений, пешеходных ограждений автомобильных дорог | 2-3 ква  ртал | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Текущий ремонт с устройством водоотвода автомобильной стоянки возле МФЦ и Районной библиотеки ул. Зугалайская. д.17 | 2-3 квар  тал | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 8 | Текущий ремонт с устройством водоотвода перекрестка ул. Кирова и ул. Зугалайская, с устройством тротуарной дорожки | 2 квар  тал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| 9 | Текущий ремонт автомобильной дороги примыкания ул. Зугалайская и автомобильной стоянки общественной бани с водоотводом | 2 квар  тал | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 10 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в Западном районе на пересечении ул. Комсомольская, Базарная, Чапаева | 2-3 квар  тал | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 11 | Текущий ремонт системы управления наружного уличного освещения по автомобильным дорогам на территории ГП "Могойтуй" (датчики день-ночь) | 2,3 квар  тал | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 12 | Текущий ремонт и установка светильников уличного освещения по улицам поселения | 2 квар  тал | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 13 | Разработка ПСД на ремонт дорог | 1, 4 квар  тал | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Текущий ремонт автомобильной дороги перекрестка ул. Балябина и ул. Строительная, с устройством тротуарной дорожки | 2-3 квар  тал | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 15 | Строительство моста с пешеходным переходом через овраг ул. Нефтебазовская, пгт. Могойтуй. | 2 квар  тал | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 16 | Строительство водоотводного канала ул. Зугалайская (от ул. Ононская до ул. Подгорная) | 2 квар  тал | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 17 | Ремонт тротуарных дорожек ул. Юбилейная, пгт. Могойтуй | 2 квар  тал | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 18 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в Западном районе на пересечении ул. Комсомольская, Базарная, Чапаева | 2-3 квар  тал | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 19 | Текущий ремонт водопропускных труб с поставкой, монтажем и устройством в пгт Могойтуй | 2,3 квар  тал | 710,0 | 0,0 | 710,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятия по использованию Дорожного фонда ГП "Могойтуй" на условиях софинансирования | 2,3 квартал | 5543,2 | 2943,2 | 1300,0 | 1300,0 |
| 21 | Капитальный ремонт пешеходного тротуара ул. Комсомольская (от ул. Железнодорожная до моста р.Могойтуй) на территории ГП "Могойтуй" | 2 квар  тал | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Бабушкина с устройством пешеходных тротуаров | 2 квар  тал | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 23 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная с устройством пешеходных тротуаров | 2 квар  тал | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 24 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина с устройством пешеходных тротуаров | 2 квар  тал | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 25 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная с устройством пешеходных тротуаров | 2 квар  тал | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 26 | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Пионерский с устройством пешеходных тротуаров | 2 квар  тал | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 27 | Приобретение и установка искусственных неровностей автомобильных дорог | 2 квар  тал | 112,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | **Всего по направлению:** |  | **22680,7** | **5255,0** | **9607,8** | **9017,8** |
| **Мероприятия, направленные на повышение правового сознания** | | | | | | |
| **и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | |
| 28 | Проведение мероприятия по безопасности дорожного движения: конкурс детского рисунка «Дети и дорога» | 2,4 квар  тал | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 29 | Организация печати статей в СМИ и размещение на сайте городского поселения «Могойтуй» по безопасности дорожного движения | год | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | Приобретение и установка социальных баннеров по безопасности дорожного движения | год | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | **Всего по направлению:** |  | **15,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **22695,7** | **5260,0** | **9612,8** | **9022,8** |

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета городского поселения «Могойтуй».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Бюджет городского поселения «Могойтуй» | **22695,7** | **5260,0** | **9612,8** | **9022,8** |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | Сумма не известна | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Бюджет субъекта (на условиях софинансирования) | Сумма не известна | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | **22695,7** | **5260,0** | **9612,8** | **9022,8** |

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация программы будет способствовать предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, совершенствованию профилактики дорожно-транспортных происшествий, повышения безопасности дорог.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_