Администрация городского поселения «Могойтуй»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года                                                                                              № 423

пгт. Могойтуй

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории городского поселения «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы»

(в ред.постановления  от 29.12.2017 г. № 258)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Могойтуй» администрация городского поселения «Могойтуй»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории городского поселения «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы» (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы-начальника отдела по муниципальному хозяйству Батоева О.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава городского поселения                                                                     Ч.Б.Дугаров

Приложение к Постановлению

от 29 декабря 2016 года №423

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории городского поселения «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории городского поселения «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав городского поселения «Могойтуй» |
| Наименование заказчика программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| Основные разработчики программы | Отдел по муниципальному хозяйству администрации городского поселения «Могойтуй» |
| Цель программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения «Могойтуй» и обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Основные задачи Программы | - создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения ГП «Могойтуй»; - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения различного функционального назначения; - обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении; - развитие территориальных зон и планирование развитий территорий размещения объектов капитального строительства, для муниципальных нужд; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.); - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; - привлечение предприятий, организаций, учреждений жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства городского поселения «Могойтуй» |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Успешная реализация программы предполагает: - ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории посёлка; - обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках; - улучшение санитарного состояния территории городского поселения; - повышение уровня комфортности и безопасности в местах массового отдыха населения; - вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения. Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на территориях городского поселения, повышении уровня культуры жителей посёлка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 – 2019 годы |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация городского поселения «Могойтуй» |
| Соисполнители муниципальной программы | - юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; - управляющие компании, товарищества собственников жилья; - муниципальные предприятия городского поселения «Могойтуй» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в целом по Программе за счет средств бюджета городского поселения – 24 694,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 8 464,3 тыс.рублей; 2018 год – 8 225,3 тыс. рублей; 2019 год – 8 005,3 тыс. рублей. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Развитие территорий муниципальных образований регламентируется документацией, разрабатываемой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Основными документами территориального планирования городского поселения «Могойтуй» являются:

- Правила землепользования и застройки территории городского поселения «Могойтуй», утвержденные Решением Совета ГП «Могойтуй» от 9 ноября 2010 года №2-6;

- Генеральный план городского поселения «Могойтуй», утвержденный Решением Совета ГП «Могойтуй» от 30 августа 2012 года №27-131.

Коммунальный комплекс пгт.Могойтуй включает в себя системы коммунальной инфраструктуры, объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, объекты электросетевого хозяйства, системы водоснабжения. Коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия), исходя из технологических особенностей их производства, предоставляются на монопольной основе.

Основным производителем услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства является муниципальное предприятие «Служба недвижимости» - многоотраслевое предприятие, оказывающее услуги населению, бюджетным и хозрасчетным предприятиям. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: техническое обслуживание жилья, обеспечение водоснабжения населения, ассенизацию и вывоз твердых бытовых отходов, ремонт и обслуживание уличного освещения и прочие работы и услуги  в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В городском поселении «Могойтуй» функционирует одно теплоснабжающее предприятие - ООО «Могойтуйские теплосети».  Основными направлениями деятельности являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых сетей.

Количество котельных, обслуживающих многоквартирные дома и административные здания на территории ГП «Могойтуй», в течение последних трех лет не изменялось и составило 6 единиц (16 котлов), протяженность тепловых труб в двухтрубном исполнении равна 7,093 км.   В составе предприятия имеется собственная производственно-техническая база с теплыми гаражами и ремонтными помещениями. Применение в рамках ресурсосбережения более высококалорийных марок угля, переход на более экономичные режимы эксплуатации котельных позволили  сократить его потребление в физическом весе до 7000 т. вместо 14000 т. При этом значительно снизились затраты на транспортные услуги и, соответственно, снизилось отрицательное влияние на экологическую обстановку в поселке. Поставка тепла всем потребителям производится согласно заключенных договоров теплоснабжения с каждым потребителем.

В предприятии ежегодно проводятся текущие ремонтные работы для соблюдения заданных режимов работы объектов теплоснабжения, бюджетных потребителей также для поддержания оборудования в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечения максимальной надежности, экономичности производства тепловой энергии, производственной санитарии и безопасности труда.

Системы водоснабжения, расположенные на территории городского поселения, находятся в муниципальной собственности. При организации водоснабжения населения органы местного самоуправления городского поселения вправе определять или выбирать эффективного оператора для управления системой водоснабжения. Муниципальные водокачки и водораздаточные пункты ГП «Могойтуй» переданы на праве хозяйственного ведения в МП «Служба недвижимости». На территории ГП «Могойтуй» находится 12 муниципальных водокачек и 5 водораздаточных пунктов:

- водокачка №1 (ул.Набережная),

- водокачка №2 (ул.Профсоюзная),

- водокачка №3 (ул.Октябрьская) – законсервирована,

- водокачка №4 (ул.Базара Ринчино),

- водокачка №5 (ул.Беляева),

- водокачка №6 (ул.Номоконова),

- водокачка №7 (ул.Номоконова),

- водокачка №8 (ул.Высоцкого),

- водокачка №9 (ул.Заводская) – законсервирована,

- водокачка №10 (ул.Декабристов),

- водокачка №11 (ул.Фабричная),

- водокачка №12 (ул.Советская),

- водораздаточный пункт по ул.50 лет Победы,

- водораздаточный пункт по ул.Заводская,

- водораздаточный пункт по ул.Малиновского,

- водораздаточный пункт по ул.Парадовича – не функционирует,

- водораздаточный пункт по ул.Бальжимы Доржиевой.

Практически все объекты водоснабжения имеют низкий дебет воды (от 3 до 7 куб.м/ч), в засушливое время дебет воды уменьшается от заявленных показателей. Только 5 водокачек из 10 функционирующих имеют гусаки для водовозного транспорта. На водокачке №1 качество воды не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической службы. На водокачке №7 требуется ремонт стен и замена емкости. В соответствии с требованиями надзорных органов необходимо заменить оголовки на всех водокачках. Не оформлена техническая документация на водокачки №1, №5, №7. На водокачке №8 установлена инновационная автоматизированная система выдачи воды, позволяющая производить более точный и детализированный  учет расхода воды и поступающих доходов.

МП «Служба недвижимости» также осуществляется подвоз воды автотранспортом населению и организациям поселка. Согласно приказа РСТ №631 от 16.12.2014 г. тариф за подвоз воды автотранспортом утвержден в размере 237,1 руб/куб.м.

В последние годы часть населения поселка начала активно благоустраивать свои усадьбы - устанавливаются автономные системы водоснабжения, канализации и подачи горячей воды. Несмотря на это, проблема обеспечения населения качественной водой остается крайне острой. Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения водой населения новых застраивающихся микрорайонов, микрорайонов, где объекты водоснабжения не функционируют или функционируют с перебоями.

Ежегодно по результатам электронного аукциона администрацией ГП «Могойтуй» заключается муниципальный контракт на уборку улиц и вывоз ТБО из контейнеров. Вывоз твердых бытовых отходов с территории частных домов не осуществляется, до 2012 года администрация городского поселения заключала муниципальный контракт с организацией, осуществляющей вывоз ТБО. В настоящее время населению поселка предлагается заключать договор на услуги вывоза мусора, но практически все жители вывозят мусор своими силами. В Заводском микрорайоне функционирует управляющая компания «Могойтуй-Сервис», но абсолютное большинство жителей данного микрорайона не оплачивают коммунальные услуги (вывоз ТБО, уборка общественных туалетов и выгребов). Так как ситуация с санитарным состоянием Заводского микрорайона близка к критической, на сегодняшний день данные расходы взяла на себя администрация городского поселения «Могойтуй». Необходимо упорядочить порядок оплаты, ужесточить контроль по оплате жителями коммунальных услуг и систематизировать работу с населением данного микрорайона.

## Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения «Могойтуй».

## Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату.

## В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемы благоустройства городских территорий требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.

## Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения «Могойтуй» и обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В соответствии с указанными целями поставлены следующие задачи:

- развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения  ГП «Могойтуй»;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения различного функционального назначения;

- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;

- развитие территориальных зон и планирование развитий территорий размещения объектов капитального строительства, для муниципальных нужд;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- привлечение предприятий, организаций, учреждений жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства городского поселения «Могойтуй».

3. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в течение 2017-2019 гг.

4. Реализация мероприятий Программы

Определение первоочередности выполнения мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств и оперативное управление Программой, осуществляется администрацией городского поселения «Могойтуй».

5. Финансирование Программы

Администрация городского поселения «Могойтуй» является заказчиком работ по выполнению мероприятий программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Могойтуй» в объемах, установленных решением Совета городского поселения «Могойтуй» о бюджете городского  поселения «Могойтуй»  на соответствующий финансовый год. 					В ходе реализации Программы может осуществляться ее корректировка в зависимости от объема выделенных бюджетных средств. Решение о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

- Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского  поселения «Могойтуй», необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также, связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирования программных мероприятий.

Администрация городского  поселения «Могойтуй» осуществляет текущее управление Программой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе договоров и контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд.

Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации муниципальной программы проводятся в соответствии с Порядком разработки и корректировки муниципальных программ городского поселения «Могойтуй», мониторинга и контроля их реализации, утвержденным Постановлением администрации городского поселения «Могойтуй» от 25 февраля 2016 года №46.

Приложение к МЦП

«Развитие ЖКХ и благоустройство территории

городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы»

утвержденной постановлением администрации ГП «Могойтуй»

от 29.12.2016 г. № 423 (в ред.постановления  от 29.12.2017 г. № 258)

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство

территории городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы»

| № | Наименование программных мероприятий | Срок реализации | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство |
| 1 | Расширение сетей теплоснабжения по ул. Гагарина, пгт. Могойтуй. | 3 квартал | 860,0 | 200,0 | 0,0 | 660,0 |
| 2 | Реконструкция жилого дома по ул. Октябрьская, д.4 (по акту аварийности) | 2 квартал | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Текущий ремонт ограждения территории свалки ГП «Могойтуй» | 2 квартал | 1730,0 | 1230,0 | 0,0 | 500,0 |
| 4 | Строительство памятных стел по улицам поселения героям ВОВ | 2-3 квартал | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 5 | Строительство водокачки в мкр. Западный | 2-3 квартал | 1231,0 | 1231,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Строительство водокачки в мкр. Восточный | 3 квартал | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |
| 7 | Текущий ремонт общественной бани, ул. Зугалайская, д.1, пгт. Могойтуй | 2-3 квартал | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| 8 | Текущий ремонт мемориального комплекса "Парк Победы», пгт. Могойтуй | 2-3 квартал | 580,0 | 190,0 | 190,0 | 200,0 |
| 9 | Текущий ремонт Центрального стадиона, ул. Зугалайская, пгт. Могойтуй | 2-3 квартал | 650,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Обустройство парка ул. Гагарина (в.т.ч. сквер «Арбат») | 2-3 квартал | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 11 | Текущий ремонт фонтана ул. Малиновского, вокзал РЖД, пгт. Могойтуй | 2-3 квартал | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 12 | Текущий ремонт палисадников ул. Комсомольская | 1-3 квартал | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 |
| 13 | Текущий ремонт палисадников ул. Балябина | 1-3 квартал | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 14 | Текущий ремонт палисадников ул. Зугалайская | 1-3 квартал | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 15 | Обустройство ледового городка на Центральной площади, пгт. Могойтуй | 4 квартал | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 16 | Обустройство хоккейных коробок | 4 квартал | 185,0 | 135,0 | 0,0 | 50,0 |
| 17 | Оборудование системы программно-аппаратного комплекса «Водораздатчик» для дистанционной подачи воды | 2 квартал | 459,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 18 | Выполнение работ по сносу аварийного здания СГА учебный корпус №2 ул. Малиновского, д.27а, пгт. Могойтуй | 2 квартал | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 19 | Текущий ремонт действующих водокачек и водораздаточных пунктов | 1-4 квартал | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Итого по направлению: | 12735,0 | 4839,0 | 3517,0 | 5603,0 |
|  | Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке |
| 20 | Выполнение работ по санитарной очистке района №1 пгт. Могойтуй: микрорайоны Центральный в границах ул. Зугалайская справа, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Птицефабрика | 1-4 квартал | 2792,7 | 684,5 | 1 054,1 | 1054,1 |
| 21 | Выполнение работ по санитарной очистке района №2 пгт. Могойтуй: микрорайоны Центральный в границах ул. Зугалайская слева, Северный, Северо-Восточный. | 1-4 квартал | 2204,9 | 1099,7 | 1105,20 | 1 105,2 |
| 22 | Выполнение работ по санитарной очистке района №3 пгт. Могойтуй: микрорайоны Западный, Юго-Западный, Северо-Западный | 1-4 квартал | 1815,8 | 534,6 | 640,6 | 640,6 |
| 23 | Выполнение работ по буртовке отходов на свалке городского поселения «Могойтуй» | 1-4 квартал | 1342,8 | 447,6 | 447,6 | 447,6 |
| 24 | Текущий ремонт информационных стендов, пгт. Могойтуй | 3-4 квартал | 65,6 | 32,8 | 0,0 | 32,8 |
| 25 | Текущий ремонт стеллы "100 лет поселку" и въездного знака ГП "Могойтуй" | 2 квартал | 92,0 | 32,0 | 0,0 | 60,0 |
| 26 | Текущий ремонт выгребных ям ул. Малиновского, ул. Железнодорожная, мкр. Заводской | 1-3 квартал | 808,0 | 404,0 | 202,0 | 202,0 |
| 27 | Текущий ремонт общественных туалетов ул. Зугалайская, д.16а; ул. Железнодорожная, д.18; ул. Малиновского, д.57 | 1-3 квартал | 395,0 | 264,0 | 0,0 | 131,0 |
| 28 | Выполнение работ по обрезке деревьев на территории городского поселения «Могойтуй» | 1-3 квартал | 110,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| 29 | Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок | 1-3 квартал | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 30 | Демонтаж аварийного жилья переселенных по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 1-3 квартал | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Соблюдение надлежащего состояния согласно СНиП биотермической ямы (скотомогильник) | 1-3 квартал | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 32 | Мероприятия по санитарной очистке и ремонту ограждений мест захоронений (кладбищ) | 1-3 квартал | 584,9 | 0,0 | 0,0 | 584,9 |
| 33 | Мероприятия на проведение месячников (весенний, осенний) по санитарной очистке территории поселения; | 1-3 квартал | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 34 | Мероприятия по озеленению парков и территорий предприятия, организации, учреждений ГП «Могойтуй», с поливкой и побелкой деревьев. | 1-3 квартал | 60,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 35 | Обработка ядохимикатами зеленых насаждений и химическая обработка крапивы и дикорастущей конопли | 1-3 квартал | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 36 | Противопаводковые мероприятия, очистка водоотводных каналов и лотков, мониторинг дамбы | 1-3 квартал | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Итого по направлению |  | 10491,7 | 3699,2 | 3459,5 | 3333,0 |
| Мероприятия по реализации правил землепользования и застройки |
| 37 | Мероприятия по упорядочиванию адресного хозяйства и внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости. | 1-3 квартал | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 38 | Мероприятия по установке аншлагов с наименований улиц, переулков и нумерацией домов, зданий и сооружений | 1-3 квартал | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| Итого по направлению: | 120,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на повышение гражданского самосознания и патриотизма, |
| оздоровление санитарно-экологического состояния поселка |
| 39 | Проведение информационной работы по благоустройству и санитарной очистке (буклеты, листовки, объявления и т.д.). | 2-3 квартал | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 40 | Приобретение и установка социальных баннеров | 2-3 квартал | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 |
| 41 | Проведение конкурсов и премирование в рамках мероприятий по благоустройству | 1-3 квартал | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 42 | Экологические акции с участием всех организаций, предприятий, учреждений; ( в том числе в рамках года Экологии) Молодежные акции | 2-3 квартал | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 43 | Организация печати статей в СМИ и размещение на сайте городского поселения «Могойтуй» по мероприятиям развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, озеленения и санитарной очистке | 1-4 квартал | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 44 | Поощрение организаций по итогам года за вклад в улучшение санитарно-экологического состояния поселка | 4 квартал | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | 115,00 | 30,00 | 0,00 | 85,00 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 23461,70 | 8588,20 | 6976,50 | 9121,00 |